Báo cáo tuần 1

Soạn tên đề tài, lời cảm ơn, lời mở đầu, khái quát sơ về đề tài.

Chọn các công nghệ thực hiện đề tài (laravel, wamp).

Báo cáo tuần 2

Tìm hiểu sơ đồ DFD.

Tải git bash,  tìm hiểu cách sử dụng git.

Tạo được repo trong github.

Báo cáo tuần 3

Trong tuần này, em đạt:

Đã nắm rõ các thao tác cơ bản trong git bash và up được file báo cáo lên github.

Biết cách tạo biến môi trường.

Biết cách chạy web bằng localhost.

Chọn được template phù hợp cho đề tài.

Tạo được layout.

Báo cáo tuần 4

Trong tuần này, em đã làm được:

Tạo được layout hiển thị.

Có thể tạo được trang login để đăng nhập.

Thành thạo hơn về cách dẫn css,js...

Chia lại bố cục frontend, backend rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Xác định được các mẫu template của shop và admin và sử dụng nó để triển khai đồ án.

Báo cáo tuần 5

Trong tuần này, em đã:

Bổ sung thêm được các sơ đồ (ERD, DFD).

Chỉnh sửa lại giao diện cho rõ ràng hơn.

Báo cáo hoàn thành tiến độ 50% đồ án.

Biết định dạng theo kiểu báo cáo luận văn tốt nghiệp.

Hoàn thành được trang bìa, mục lục, mô tả đồ án, lời cám ơn, lời kết.

Báo cáo tuần 6

Trong tuần này, em đã:

Tiến hành làm được login, logout bằng laravel.

Tiếp tục design lại giao diện cho đẹp hơn, dễ sử dụng hơn.

Biết cách tạo tài khoản cho người dùng đăng nhập.

Tiến hành thêm html của phần login vào dự án.

Liên kết database.